附件7

2014年地方政府债券资金安排及使用

情 况 的 说 明

根据财政部确定的债券规模和相关要求，经市政府批准，市人大审议通过，2014年本市105亿元地方政府债券资金全部作为市政府固定资产投资资金来源的一部分，市发展改革委结合地方政府债券使用要求，将资金集中安排在保障性安居、中央投资配套、社会事业、交通基础设施、资源环境保障等五个重要领域的23个项目。

截至目前，23个项目已使用地方政府债券资金103.5亿元，使用率达到98.6%。除长安街西延项目因配套管线施工进场较晚及桥梁方案未确定，影响了道路桥梁的施工进度，在已安排的3亿元债券资金中1.5亿元暂未使用外，其余22个项目安排的地方政府债券资金已全部使用。

2014年使用地方政府债券资金项目进展顺利。截至目前，地铁15号线一期、四惠交通枢纽、郭公庄水厂（一期）、丰台区河西再生水厂、2014年平原造林、朝阳北路热力管线、东北热电中心配套热网工程等7个项目已完工，南水北调东干渠工程和高安屯再生水厂2个项目主体工程已基本建成，其他14个项目正按计划进度有序推进。长安街西延项目配套管线已进场施工，桥梁方案已明确，现已加快项目建设。